市政绿化环卫中心

关于2022年政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我部门2021—2022年度0.46亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、市政绿化环卫中心
    （一）专项债券资金0.46亿元使用情况

1.项目安排情况。

玉泉街（高铁大道-司马光路）综合管廊建设工程项目总投资1.517亿元，本次申请专项债资金8000万元，目前已下达专项资金4600万元。项目北起科技大道、南至司马光路。本工程入廊管线有电力（220kv、110kv、10kv）、弱电、热力（DN900）、燃气（DN300）和预留给水管道（DN300）。

2.项目进展情况。

- 截止2022年末，一标段完成总工程的30%；二标段已完工。

3.资金使用情况。

截止2022年末共拨付专项债资金4600万元，付息66.93万元。

4.项目收益及实现情况。

项目尚未运营

5.项目对应资产情况。

项目资产尚未移交。

2023年6月1日