洛阳国展资产管理有限公司

关于洛阳市伊滨区城镇污水整治工程项目

2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年6000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金6000万元使用情况

1、项目安排情况。

本项目的建设将有效消减排入水体的污染物质，改善伊滨区城镇环境质量。实施申报了洛阳市伊滨区城镇污水整治工程项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，本项目拟建于洛阳市伊滨区，涉及伊滨区的寇店镇、李村镇、庞村镇、诸葛镇。项目主要建设内容：在伊滨区的寇店镇、李村镇、庞村镇、诸葛镇建设各种污水处理设施，其中建设大三格+生态湿地污水处理设施146座；建设污水处理厂2座；配套建设污水管网5400m;配套建设污水提升泵站1座。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，项目已建设大三格143个，已完成人工湿地56个，已完成出村主管网12554米；

3、资金使用情况。

洛阳市伊滨区城镇污水整治工程项目于2022年7月份成功发行专项债资金6000万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金6000万元，并已支付利息96.3万元；

4、项目收益及实现情况。

洛阳市伊滨区城镇污水整治工程项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

洛阳市伊滨区城镇污水整治工程项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2023年6月6日