洛阳市城乡一体化示范区文化旅游发展中心

关于本部门地方政府债券存续期信息公开情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，2023年3.5亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

专项债券资金3.5亿元使用情况

一、项目安排情况

洛阳文化基础设施建设项目，总占地面积432293.33㎡，约合648.44亩，其中大剧院、音乐厅总用地面积共计117991㎡，约合177亩；白塔及白塔湖及周边景观绿化占地面积207339.11㎡，约合311亩；白塔路南侧地块景观用地面积为106963.22㎡，合约160.44亩，项目发行专项债资金3.5亿元。

二、项目进展情况

洛阳文化基础设施建设项目，大剧院：主体完成，钢构件5000吨备料完成，加工完成约3000吨，钢构件已到场并安装360吨；音乐厅钢构11榀小屋面完成吊装，18榀大屋面完成吊装，补缺完成。

三、资金使用情况

洛阳文化基础设施建设项目，发行专项债资金3.5亿元，已完成债券资金拨付使用，截止2023年末，项目已付利息1138.94万元。

四、项目收益及实现情况

截止2023年为发行项目，均属于在建工程项目，暂不涉及实际运营。

五、项目对应资产情况。

目前2023年项目发行项目，均属于在建工程项目，暂没有进行资产交付。

2023年6月5日