洛阳国展资产管理有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年10000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金10000万元使用情况

1、项目安排情况。

有助于改善伊滨区的交通和停车环境，缓解伊滨区内的停车泊位不足的问题。实施申报了伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，本项目拟建于洛阳市伊滨区区域内。项目主要建设内容：本项目新建停车场4个（地面停车场3个，地下停车场1个），建设内容主要包括停车场、配套建筑的土建及装饰工程、设备及安装工程、室外工程、充电桩设施安装等，在创新大厦现有停车场基础上建设新能源充电桩20个。

2、项目进展情况。

截至2023年12月31日，1、负三层顶板混凝土浇筑完成57%，负三层顶板约10000㎡；2、负一层顶板混凝土浇筑完成完成41%，负三层顶板约10000㎡；3、负二层顶板浇筑完成57%负三层顶板约10000㎡；4、基础底板浇筑完成76%，基础底板约10000㎡；5、基础承台开挖完成100%；6、降水井坑内33口、坑外74口已全部完成，日平均降水外排140000m³。

3、资金使用情况。

伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目于2022年6月份成功发行专项债资金10000万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金10000万元，并已支付利息168.5万元。

4、项目收益及实现情况。

伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

伊滨经开区（示范区）城市停车场和充电桩建设项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2024年6月5日