洛阳国展资产管理有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2023年6500万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金6500万元使用情况

1、项目安排情况。

本项目的建设推进人力资源服务产业园建设，大力推进产教融合、校企合作。实施申报了洛阳伊滨区人力资源产业园项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，本项目拟建于洛阳伊滨区光武大道以西、吉庆路以南、永兴东街以东、枫叶路以北地块。项目主要建设内容：综合办公楼二、综合办公楼三、公厕、地下建筑、道路及广场硬化以及绿化景观等工程，其中办公楼二（23F）

建筑面积 46642.08 ㎡、办公楼三（5F）建筑面积 4393.56 ㎡，公厕及配电室共计200 ㎡，地上地下新建机动车停车位 769 辆（其中机动车充电车位 177 辆）、非机动车停车位 510 辆（其中非机动车充电车位 216 辆）。

2、项目进展情况。

截至2023年12月31日，截至目前项目北侧车库已封顶，肥槽土方回填已完成；外墙、顶板防水已完成；负一层二次结构完成；二号楼桩基施工已完成，集水坑完成90%；南侧车库已封顶。

3、资金使用情况。

洛阳伊滨区人力资源产业园项目于2023年6月份成功发行专项债资金4500万元，2023年8月份成功发行专项债资金2000万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金3595万元；

4、项目收益及实现情况。

洛阳市伊滨区城镇污水整治工程项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

洛阳市伊滨区城镇污水整治工程项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2024年6月5日