洛阳国展资产管理有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年11000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金11000万元使用情况

1、项目安排情况。

项目重点引进智能装备产业龙头企业，延升产业链条，促进洛阳市智能装备产业的创新与发展。实施申报了伊滨区智能装备制造及机器人产业园（一期）项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，本项目拟建于洛阳市伊滨区西南方向，南临中信路，北边到用地界，西接道湛街，东临诸葛大街。项目主要建设内容：本项目占地面积28794.6㎡（约43.192亩），建设智能制造厂房8栋，综合楼一栋。建筑面积70840㎡，其中地上建筑面积53070㎡，包括智能制造厂房建筑面积38400㎡、综合楼建筑面积14660㎡；地下建筑面积17770㎡。道路及广场面积15974.6㎡，绿化面积2880㎡。规划机动车停车位500个。另完善项目区域内的给排水工程、供电工程、消防工程等公用辅助工程。

2、项目进展情况。

截至2023年12月31日，主体结构已完成，安装工程完成60%；

3、资金使用情况。

伊滨区智能装备制造及机器人产业园（一期）项目于2022年4月份成功发行专项债资金3000万元，5月份成功发行专项债资金8000万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金11000万元，并已支付利息188.15万元。

4、项目收益及实现情况。

伊滨区智能装备制造及机器人产业园（一期）项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

伊滨区智能装备制造及机器人产业园（一期）项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2024年6月5日