洛阳国展资产管理有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2023年27200万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金27200万元使用情况

1、项目安排情况。

本项目的建设为伊滨区提供数字经济服务、信息经济产业园，建设后可以提供人才引进和职业培训服务、智能制造创新创业孵化基地等功能。实施申报了伊滨科技城综合运营服务产业园项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，本项目拟建于洛阳市伊滨经开区的中轴线与高铁复合发展带十字交汇处，北靠康庄路，南

临兰台路，东临光武大道，西至玉溪西街。项目主要建设内容：项目规划建设用地面积约 208492.946 ㎡，约 321.739亩；建筑占地面积 66011 ㎡，总建筑面积 145461.70 ㎡，其中地上建筑面积 96313.12 ㎡，地下建筑面积 49148.58 ㎡；容积率 0.46；建筑密度 31.7%；绿地面积 66760 ㎡；绿地率32%；道路广场面积 65170 ㎡；机动车停车位 1395 个，其中地上停车位 353 个，地下停车位 1042 个；非机动车停车位571 个，分南与北两个地块。

2、项目进展情况。

截至2023年12月31日，截至目前项目三层二段钢筋绑扎完成100%，一层模架拆除完成100%，三层夹层模架完成100%，屋面模架完成100%，肥槽回填完成50%，屋面顶板梁钢筋后台加工，屋面钢筋绑扎完成95%,夹层混凝土浇筑完成，屋面混凝土浇筑完成，模架拆除100%，外架拆除完成60%。

3、资金使用情况。

伊滨科技城综合运营服务产业园项目于2023年8月份成功发行专项债资金12000万元，2023年11月份成功发行专项债资金15200万元，截至2023年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金6525万元；

4、项目收益及实现情况。

伊滨科技城综合运营服务产业园项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

伊滨科技城综合运营服务产业园项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2024年6月5日