洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据省财政厅《河南省财政厅关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（预财债管〔2024〕7号）规定，现对我部门2022—2023年度98万元政府一般债券资金及9800万元政府专项债券情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金7000万元使用情况

1. 项目安排情况

伊滨区饮水提升工程总投资9700万元，申请政府专项债资金7000万元，用于佃庄镇、李村镇、庞村镇饮水提升工程。

- 项目进展情况

截止2022年末，佃庄镇已完成总工程的95%；李村镇已完工，正在进行竣工验收；庞村镇管网已基本完工；庞村镇水厂正在进行设备安装。

- 资金使用情况

截止2022年末共拨付专项债资金7000万元。

- 项目收益及实现情况

项目尚未正式运营。

5. 项目对应资产情况

项目资产尚未移交。

（二）专项债券资金2800万元使用情况

1. 项目安排情况

伊滨区饮水提升二期工程总投资3600万元，申请政府专项债资金2800万元，用于诸葛镇、寇店镇饮水提升工程。

- 项目进展情况

诸葛镇已完工，正在进行竣工验收；寇店镇已完工，正在进行竣工验收。

- 资金使用情况

截止2022年末共拨付资金2800万元。

4. 项目收益及实现情况

项目尚未运营。

5. 项目对应资产情况

项目资产尚未移交。

（三）一般债券资金98万元使用情况

截止2023年末，2022年度一般债资金98万元余额4.062161万元（用于支付工程质保金及项目服务费）、利率2.88%、期限7年，工程分布于伊滨区诸葛镇和寇店镇；截止2023年末，一般债券资金用于实施洛阳市城乡一体化示范区小型水库雨水情测报和安全监测设施项目，主要建设内容为酒流沟水库、沙河三水库、沙河五水库共计3座小型水库配备雨水情测报监测及视频图像监视设施、安全监测设施等，支出金额93.937839万元；截止2023年末，洛阳市城乡一体化示范区小型水库雨水情测报和安全监测设施项目已完成总工程100%。项目配备设施由区水利建设服务中心负责管理运行。

（四）一般债券资金10万元使用情况

截止2023年末，2023年度一般债资金10万元已全部支出、利率2.30%、期限3年，工程分布于伊滨区诸葛镇和寇店镇；截止2023年末，一般债券资金用于实施洛阳市城乡一体化示范区2023年小型水库设施维修养护项目，主要建设内容为坝坡杂草清除、坝顶道路增设护栏、溢洪道交通桥修复、溢洪道缓坡段底板拆除重建、增设安全警示标志等，支出金额10万元；截止2023年末，洛阳市城乡一体化示范区2023年小型水库设施维修养护项目已完成总工程100%。小型水库设施由区水利建设服务中心负责管理运行。

2024年6月3日