洛阳国展资产管理有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2023年5000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金5000万元使用情况

1、项目安排情况。

本项目的建设为有效激活数据要素潜能，加快新旧动能转换，推进新型智慧城市建设，有效提升城市综合承载力、创造力、竞争力。实施申报了伊滨经开区（示范区）新型智慧城市建设项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，本项目拟建于洛阳市伊滨经开区（示范区）孝文大道、光武大道、汉魏大道、伊洛东路、开元大道等道路，以及伊滨区内学校、医院、景点等。项目主要建设内容：城市运行指挥中心智能综合体、数据综合服务、视频融合赋能平台、物联感知平台、城市 CIM 平台、事件中枢、城市运行体征监测、城市联动指挥、事件运行处置、智慧灯杆、智慧停车、互联网+政务、智慧应急、智慧旅游、智慧法院、智慧检察院、安全保障体系、标准规范体系等。

2、项目进展情况。

截至2023年12月31日，截至目前项目目前智慧法院、检察院建设、智慧应急项目建设任务已完成，招标手续已完善，合同已签订，正在完善变更和结算手续。

3、资金使用情况。

伊滨经开区（示范区）新型智慧城市建设项目于2023年1月份成功发行专项债资金5000万元，截至2023年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金3500万元；

4、项目收益及实现情况。

伊滨经开区（示范区）新型智慧城市建设项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

伊滨经开区（示范区）新型智慧城市建设项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2024年6月5日