洛阳国展资产管理有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2023年21000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金21000万元使用情况

1、项目安排情况。

本项目的建设为提升城市信息基础设施水平，改善信息化服务能力，有利于洛阳市特别是伊滨区的社会和经济发展。实施申报了伊滨区中轴带基础设施智慧化建设项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，本项目拟建于北起开元大道，南至司马光路。项目主要建设内容：本项目新建 11 座驿站；新建 3 处智能化停车场总面积23000 ㎡，配套建设 180 套智能机动车充电桩；新增 600 套智慧灯杆；新建 15 个自行车棚；新建 8000 ㎡运动场地；新增广告设施 200 ㎡，同时对项目区内进行场地改造、绿化工程、布设智慧监控系统、智慧广播等，配套建设供水、污水、电力等市政管网。

2、项目进展情况。

截至2023年12月31日，截至目前项目一期智慧照明工工程已进场，10号地块已完成：23个投影基础并浇筑完毕，4个点位配电柜基础浇筑完毕。9号地块已完成：雾森两侧基础与砌墙，配电柜基础一个，雾森管道铺设工作。

3、资金使用情况。

伊滨区中轴带基础设施智慧化建设项目于2023年1月份成功发行专项债资金15000万元，2023年6月份成功发行专项债资金5000万元，2023年11月份成功发行专项债资金1000万元，截至2023年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金15200万元；

4、项目收益及实现情况。

伊滨区中轴带基础设施智慧化建设项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

伊滨区中轴带基础设施智慧化建设项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2024年6月5日