洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

关于本部门地方政府债券存续期信息公开情况

说   明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现将2023年洛阳市实验幼儿园建设项目2000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况如下：

专项债券资金2000万元使用情况

一、项目安排情况

洛阳市实验幼儿园建设项目位于伊滨区吉庆路以南,申明路以北,提驾庄街以西，光武大道以东。项目用地面积24406.72m²(约合36.61亩)，总建筑面积21558.24m²，地上建筑面积17661.48m²，地下建筑面积3896.76m²，主要建设内容包括幼儿园活动用房、服务用房、附属用房等。另完善项目区域内道路、绿化、供电、给排水、消防等配套基础设施，幼儿园室外活动场地。

该项目总投资10800万元，资金来源为地方财政安排资金和专项债券资金，其中地方财政安排资金5400万元，占总投资的50%，专项债券资金5400万元，占总投资的50%，根据《洛阳市财政局关于下达2023年10月份发行新增债券资金的通知》（洛财债〔2023〕27号文件），2023年已下达第一批专项债券资金2000万元。

二、项目进展情况

目前实验幼儿园建设项目施工前期准备已完成，第二次招标活动已进行过半，资格预审招标已完成，6月19日将进行施工招标。

三、资金使用情况

洛阳市实验幼儿园建设项目申请专项债资金共5400万元，已发行债券资金2000万元，截至2023年底该项目已完成文物勘探、场地平整、设计、图审等前期手续，支付资金30万元。

四、项目收益及实现情况

目前实验幼儿园建设项目属于在建工程项目，暂不涉及实际运营。

五、项目对应资产情况

目前实验幼儿园建设项目属于在建工程项目，暂没有进行资产交付。

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

2024年6月5日