洛阳国展科技产业发展有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2023年1000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金1000万元使用情况

1、项目安排情况。

本项目的建设为项目的建设将增加城市的绿地面积、景观和休闲设施，形成高品位的城市公共活动空间，改善区域的生态环境和人居环境。实施申报了洛阳伊滨科技服务城项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，本项目拟建于洛阳科技馆东北角，北至规划玉林路，东到现状光武大道，南临现状科技大道，西及现状玉溪东街。项目主要建设内容：项目规划用地面积约 138.00 亩，总建筑面积 362,034.00 ㎡，地上建筑面积 258,596.00 ㎡，地下建筑面积103,438.00 ㎡，主要建设研发科技大厦、中试基地 I、中试基地 II、职工宿舍、办公楼、科创综合庭院、科创综合交易庭院、配套商业。同时配套地下停车、人防工程、道路广场硬化、景观绿化以及水电等公共配套附属设施工程。

2、项目进展情况。

截至2023年12月31日，截至目前项目正在进行土方开挖。

3、资金使用情况。

洛阳伊滨科技服务城项目于2023年8月份成功发行专项债资金1000万元，截至2023年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金1000万元；

4、项目收益及实现情况。

洛阳伊滨科技服务城项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

洛阳伊滨科技服务城项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2024年6月5日