洛阳市城乡一体化示范区市政绿化环卫中心关于本部门地方政府债券存续期信息公开情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我部门2022—2023年度0.46亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、市政绿化环卫中心
    （一）专项债券资金0.46亿元使用情况

1.项目安排情况。

玉泉街（高铁大道-司马光路）综合管廊建设工程项目总投资1.517亿元，本次申请专项债资金8000万元，目前已下达专项资金4600万元。项目北起科技大道、南至司马光路。本工程入廊管线有电力（220kv、110kv、10kv）、弱电、热力（DN900）、燃气（DN300）和预留给水管道（DN300）。

2.项目进展情况。

- 截止2023年末，一标段、二标段已完工。

3.资金使用情况。

截止2023年末共拨付专项债资金4600万元，付息66.93万元。

4.项目收益及实现情况。

项目尚未运营。

5.项目对应资产情况。

项目资产尚未移交。

2024年6月5日