洛阳国展资产管理有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年1000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金1000万元使用情况

1、项目安排情况。

提升现代公共文化服务、城乡精神文明建设。实施申报了洛阳文化基础设施建设项目（二期），项目资金来源为专项债券和财政资金，建设地点位于洛阳市伊滨区中轴带内，开元大道以南、白塔路以北、玉溪西街以东、玉溪东街以西。项目主要建设内容：洛阳文化中心独立停车场和城市驿站，其中独立车库为地下一层停车库，总建筑面积为16682.71平方米，设置停车位558个；城市驿站为2处，每处驿站包括公共卫生间、管理间和城市书屋，每处占地面积747.58平方米，建筑面积402.53平方米。

2、项目进展情况。

截至2023年12月31日，独立车库主体完成，回填完成，两个驿站主体已完成。

3、资金使用情况。

洛阳文化基础设施建设项目（二期）于2022年11月份成功发行专项债资金1000万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金1000万元。

4、项目收益及实现情况。

洛阳文化基础设施建设项目（二期）属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

洛阳文化基础设施建设项目（二期）属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2024年6月5日