洛阳国展资产管理有限公司

关于本部门地方政府债券存续期信息公开

情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2023年10000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金10000万元使用情况

1、项目安排情况。

项目重点引进智能装备产业龙头企业，延升产业链条，促进洛阳市智能装备产业的创新与发展。实施申报了伊滨区智能装备制造及机器人产业园（二期）项目，项目资金来源为专项债券和财政资金，本项目拟建于洛阳市伊滨区西南方向，南临中信路，北边到用地界，西接道湛街，东临诸葛大街。项目主要建设内容：本项目占地面积 34,393.92 ㎡（合 51.591 亩），建设智能制造厂房 5 栋，倒班宿舍 1 栋，公厕 1 座。总建筑面积 69,386.53㎡，其中地上建筑面积 66,437.35 ㎡，包括智能制造厂房建筑面积58,455.31 ㎡、倒班宿舍建筑面积 7,922.04 ㎡、公厕建筑面积 60.00 ㎡；地下建筑面积 2,949.18 ㎡。道路硬化面积 10,129.66 ㎡，绿化面积3,244.83 ㎡。设置机动车停车位 98 个。

2、项目进展情况。

截至2023年12月31日，项目主体完成80%；

3、资金使用情况。

伊滨区智能装备制造及机器人产业园（二期）项目于2023年1月份成功发行专项债资金10000万元，截至2023年12月31日，根据工程进度，拨付债券资金4400万元。

4、项目收益及实现情况。

伊滨区智能装备制造及机器人产业园（二期）项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

伊滨区智能装备制造及机器人产业园（二期）项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2024年6月5日