洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

关于本部门地方政府债券存续期信息公开情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2023-2024年政府专项债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、项目安排情况

2023-2024年共计3000万元政府专项债券资金，全部专项用于洛阳市实验幼儿园建设项目，旨在完善学前教育基础设施，优化教育资源配置，为适龄儿童打造优质的学习与成长环境。洛阳市实验幼儿园建设项目位于洛阳市伊滨区吉庆路以南，申明路以北，提驾庄街以西，光武大道以东。本项目规划建设用地面积约 24406.72 ㎡（约合 36.61 亩），总建筑面积 21625.38㎡，地上建筑面积 19525.38㎡，地下建筑面积 2100.00㎡，主要建设内容包括：幼儿园 、托育园。

二、项目进展情况

截至目前，项目建设工作稳步推进，阶段性成果显著。已完成的项目有：洛阳市实验幼儿园建设设计项目、土壤污染状况调查评估、项目预算编制、氡浓度检测、文物勘探发掘、垃圾清运、供配电工程、施工图审查等。同时，项目工程施工、监理服务、工程测绘等正在有序推进中。

三、资金使用情况

洛阳市财政局于2023年11月3日下发《洛阳市财政局关于下达2023年10月份发行新增债券资金的通知》（洛财债〔2023〕27号文件），发行洛阳市实验幼儿园建设项目政府专项债券资金2000万元，用于洛阳市实验幼儿园建设。于2024年11月26日下发《洛阳市财政局关于下达2024年11月份发行新增债券资金的通知》（洛财债〔2024〕21号文件），发行洛阳市实验幼儿园建设项目债券资金1000万元，用于洛阳市实验幼儿园建设项目。2023-2024年共计发行洛阳市实验幼儿园建设项目专项债券资金3000万元。

在资金使用方面，严格遵循财政支付流程。目前，洛阳市实验幼儿园建设项目累计投入1850.94万元，现已累计完成资金支出288.84万元。其中，洛阳市实验幼儿园建设设计项目支出30万元、洛阳市实验幼儿园建设供配电工程项目支出58.84万元、洛阳市实验幼儿园建设施工工程项目支出200万元。

四、项目收益及实现情况

当前项目正处于紧张的工程施工阶段，尚未达到投入使用标准，暂未产生任何收益。后续，我单位将持续加快项目建设进度，待项目建成并投入运营后，及时跟踪收益情况，确保项目效益充分发挥。

五、项目对应资产情况

项目仍在工程建设过程中，尚未形成固定资产。我单位将严格按照相关规定，加强项目资产管理，在项目竣工后，及时做好资产登记、入账等工作，保障国有资产安全完整。

洛阳市城乡一体化示范区教育体育局

2025年6月12日