洛阳市城乡一体化示范区水利建设服务中心关于本部门地方政府债券存续期信息公开情况说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我部门2023年0.0017亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

- 一、水利建设服务中心（资金使用单位）
    （一）一般债券资金0.0017亿元使用情况

- 1.项目安排情况。

- 本工程为洛阳市城乡一体化示范区2023年小型水库设施维修养护项目，工程地点位于伊滨区。

其工程主要内容包括:（1）酒流沟水库：大坝主体工程维修养护包括坝坡清杂运输、溢洪道缓坡段底板拆除重建、溢洪道引渠段右岸新建浆砌石护坡、溢洪道交通桥栏杆修补、栏杆及基座粉刷涂料保护；附属设施维修养护包括警示牌和标志牌设置等，投资估算22万元。（2）沙河三水库：水库附属设施维修养护包括围墙护栏维修养护、警示牌等，投资估算1.5万元。（3）沙河五水库：大坝主体工程维修养护包括坝顶背水侧护栏、溢洪道交通桥栏杆拆除恢复等项目；附属设施维修养护包括警示牌设置等项目，投资估算5.6万元。

- 2.项目进展情况。

- 目前，该项目已完成竣工结算。开工日期2023年11月6日，竣工日期2023 年12月5日。结算方式为以实结算。

3.资金使用情况。

该项目共使用一般债券资金17万元，其中2022年度一般债资金7万元（洛财债〔2022〕17号），2023年度一般债资金10万元（洛财债〔2023〕24号）。

- 4.项目收益及实现情况。

- 该项目属于无收益的公益性项目。

- 5.项目对应资产情况。

溢洪道缓坡段底板、溢洪道引渠段右岸新建浆砌石护坡、溢洪道交通桥栏杆及附属设施包括警示牌和标志牌。

- 2025年6月11日